

Edistymisraportti

Ohjelmisto e-urheilijoiden harjoituspäiväkirjaksi



January 23, 2019

Kalle Vuoristo

**Versiohistoria**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versio** | **Päivämäärä** | **Muutosperuste** | **Tekijä** |
| 1.0 | 23.1.2019 | Dokumentin tekeminen alkoi | Kalle Vuoristo |
| 1.1 | 30.1.2019 | Dokumenttia jatkettiin | Kalle Vuoristo |

**Jakelu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tekijä** | **Tulostettu** | **Jakelu** |
| Kalle Vuoristo |  | Leena Järvenkylä-Niemi |

Sisällysluettelo

[1. Aikataulutilanne 3](#_Toc536011412)

[2. Käytetyt resurssit 3](#_Toc536011413)

[2.1 Kumulatiivinen ajankäyttö 3](#_Toc536011414)

[2.2 Ajankäyttö osatehtäviin 3](#_Toc536011415)

[2.3 Kumulatiiviset kustannukset 3](#_Toc536011416)

[3. Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet 3](#_Toc536011417)

[4. Arvio projektin kestosta 3](#_Toc536011418)

[5. Ehdotus jatkotoimenpiteiksi 3](#_Toc536011419)

# Aikataulutilanne

Projekti on aikataulussa.

Projektisuunnitelman jälkeen projekti on aikataulussa.

# Käytetyt resurssit

## Kumulatiivinen ajankäyttö

Projektin alusta suunniteltu/toteutuneet tunnit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Työntekijä** | **Tunteja suunniteltu** | **Tunteja toteutunut** |
| Kalle Vuoristo |  | 12 |
| **Yhteensä** |  | **8** |

## Ajankäyttö osatehtäviin

Osatehtäviin suunniteltu/toteutuneet tunnit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osatehtävä** | **Tunteja suunniteltu** | **Tunteja toteutunut** |
| Esitutkimus | 8 | 8 |
| Projektisuunnitelma | 4 | 4 |
| **Yhteensä** | **12** | **12** |

# Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet

Esitutkimuksessa ei ilmennyt suurimpia ongelmia. Ohjauspisteessä tuli muutama parannusidea, jotka toteutin esitutkimuksessa. Tähän ei kuitenkaan mennyt hirveästi aikaa.

Projektisuunnitelman teossa ei ilmennyt ongelmaa.

# Arvio projektin kestosta

Projekti valmistuu aikataulujen mukaan.

# Ehdotus jatkotoimenpiteiksi

Projektia jatketaan ohjeiden mukaisesti.