

Loppuraportti

Ohjelmisto e-urheilijoiden harjoituspäiväkirjaksi



February 14, 2019

Kalle Vuoristo

**Versiohistoria**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versio** | **Päivämäärä** | **Muutosperuste** | **Tekijä** |
| 1.0 | 14.2.2019 | Dokumentin tekeminen alkoi | Kalle Vuoristo |

**Jakelu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tekijä** | **Tulostettu** | **Jakelu** |
| Kalle Vuoristo |  | Leena Järvenkylä-Niemi |

Sisällysluettelo

[1. Taustaa 3](#_Toc1039620)

[2. Saavutetut tulokset 3](#_Toc1039621)

[3. Työn eteneminen 3](#_Toc1039622)

[4. Kustannukset 3](#_Toc1039623)

[5. Resurssien käyttö 3](#_Toc1039624)

[6. Kokemukset 3](#_Toc1039625)

# Taustaa

Opiskelijoille ollaan suunniteltu e-urheilu jaksoa yhdeksi opintojaksoksi. Opintojaksolle pääsee mukaan opiskelijat, jotka harjoittelevat tavoitteellisesti ja systemaattisesti kilpailutoimintaa varten ja osallistuvat kilpailuihin.

Alustavan suunnitelman mukaan kurssiin kuuluu työhyvinvoinnin ylläpitoa (riittävä määrä unta, terveellinen ja monipuolinen ruokavalio, liikunta), itsensä markkinointia muun muassa videoiden ja live streamien avulla ja pelistrategioiden opiskelua. Jotta opiskelijoiden harjoittelusta ja elämänhallinnasta tulisi kontrolloitua, asioita tulee seurata oppimis- ja harjoituspäiväkirjalla. Oppimis- ja harjoituspäiväkirja ovat myös opintojakson suoritusvaatimukset.

# Saavutetut tulokset

Projektissa saatiin valmiiksi kaikki dokumentit, mitkä oli tarkoituskin saada. Dokumentteihin on mietitty tarkasti, miten sivusto tultaisiin toteuttamaan.

# Työn eteneminen

Dokumentteihin oli selkeät ohjeet, mitä niissä piti olla, jonka perusteella dokumentteja alettiin kirjoittaa. Jokaiseen dokumenttiin suunniteltiin tarkasti asiat. Kun dokumentit olivat valmiit, pidettiin Leenan kanssa ohjauspisteet, jonka jälkeen dokumentteja korjattiin tarpeen mukaan.

# Kustannukset

Projektissa ei ollut muuta kuin ajallisia kustannuksia.

# Resurssien käyttö

Projektiin meni aikaa hiukan enemmän mitä alun perin oli suunniteltu. Toiminnalliseen määrittelyyn meni enemmän aikaa, kuin olin suunnitellut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Työtekijä** | **Tunteja suunniteltu** | **Tunteja toteutunut** |
| Kalle Vuoristo | 24 | 28 |

# Kokemukset

Projekti itsessään ei ollut haastava, mutta projektissa piti suunnitella tarkasti asiat. Aikataulussa pysyin hyvin, mutta toiminnalliseen määrittelyyn meni hiukan enemmän aikaa, kuin olin suunnitellut, mutta projekti ei myöhästynyt tämän takia.